|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю**Директор МОУ Елховоозернской СОШ МО «Цильнинский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.БулатовПриказ №184 от 03.12.2013 г. |

**Дорожная карта**

реализации стандарта благоустройства пришкольной территории

муниципального образовательного учреждения Елховоозернской средней общеобразовательной школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области на период 2014-2015 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки****исполнения** | **Ответственный****исполнитель** |
| **1. Организационно-методическая работа** |
| 1.1. | Производственное совещание «Анализ состояния работы школы по благоустройству и озеленению школьной территории» | 03.12.2013 | директор |
| 1.2. | Формирование рабочей группы по благоустройству территории, распределение обязанностей, составление и утверждение плана мероприятий по благоустройству территории | 10.12.2013 | директор |
| 1.3. | Утверждение схемы пришкольной территории с закрепленными участками за каждым классом | январь | зав. хозяйством |
| 1.4. | Инструктивно-методическое совещание с классными руководителями, учащимися по организации работы на закрепленных участках территории учебно-опытного участка | 12.03.2014 | зам. директора по ВР |
| 1.5. | Совещание при директоре «Ознакомление с основными направлениями работы коллектива школы по благоустройству школьной территории» с приглашением главы администрации поселения и председателя СХПК «Волга» | 14.03.2014 | директор |
| 1.6. | Разработка инструкций по технике безопасности для учащихся при выполнении работ с садово-огородным инвентарем | март | зав. хозяйством, зав. участком |
| 1.7. | Составление плана-задания 1-11 классам по благоустройству школьного учебно-опытного участка | март | зав участком |
| **2. Материально-техническое обеспечение** |
| 2.1. | Приобретение садово-огородного инвентаря | март | зав. хозяйством |
| 2.2. | Закупка семян, саженцев | апрель | Зав участком |
| 2.3. | Приобретение сопутствующего материала для работы на учебно-опытном участке (перчатки, мешки для мусора) | март | зав. хозяйством |
| 2.4. | Укомплектование медицинских аптечек необходимыми перевязочными средствами для оказания первой помощи | март | зав. хозяйством |
| **3. Организация работы с учащимися** |
| 3.1. | Заседание Совета старшеклассников «Школа – территория порядка и красоты» | январь | председатель Совета старше-классников |
| 3.2. | Оценка экологического состояния школьного двора | январь, апрель | зав. участком |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки****исполнения** | **Ответственный****исполнитель** |
| 3.3. | Сбор предложений по реконструкции и практическому использованию прилегающей территории | февраль | председатель Совета старше-классников |
| 3.4. | Организация и проведение акций: «Сохраним природу родного края», «Конкурс на лучший проект по благоустройству пришкольной территории (по секторам)» | январь-декабрь 2014 г. | Совет старше-классников, классные руководители |
| 3.5 | Организация деятельности ремонтной бригады по благоустройству школьного двора в летний период | май-август | зав. участком |
| 3.6. | Организация работы экологических отрядов 1-11 классов | январь-декабрь 2014 г. | учитель биологии |
| **4. Конкурсы** |
| 4.1. | Конкурс рисунков «Школьный двор – территория детства» | апрель 2014 г. | Уучитель ИЗО |
| 4.2. | Конкурс проектов благоустройства школьного двора «Зеленый школьный двор» | январь-февраль 2014 г. | зам. директора по УВР |
| 4.3. | Конкурс макетов территории, прилежащей к зданию школы | апрель | учителя начальных классов |
| **5. Организация работы с родителями** |
| 5.1. | Родительское собрание «Экологическое воспитание ребенка в современных условиях» | апрель | зам. директора по ВР |
| 5.2. | Формирование банка данных родителей учащихся, готовых оказать личное участие в благоустройстве и озеленении пришкольного участка | весь период | классные руководители |
| 5.3. | Привлечение родителей учащихся к организации и проведению акций, санитарных субботников | апрель, сентябрь | зам. директора по УВР, председатель род. комитета |
| **6. Информационное обеспечение** |
| 6.1. | Организация выставки лучших работ конкурса проектов «Зеленый школьный двор» | март | Зам. директора по ВР |
| 6.2. | Сбор информации об этапах работы по благоустройству школьного двора и размещение на сайте школы | Весь период  | Зам. директора по ВР, учитель информатики |